**Orçamento esperado**

10 horas totais de trabalho cada.

Salários: 855reais

AWS: 64,79 reais

Custos extras: 553,68

Total: 1.473,47 reais

**Orçamento real**

58 horas e 16 minutos totais de trabalho da equipe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsavel | Horas na sprint | Preço na sprint |
| Carolina Margiotti | 9 horas e 42 minutos | R$ 174,6 |
| Felipe Silva | 8 horas e 30 minutos | R$ 153 |
| Renan Medeiros | 1 hora | R$ 33 |
| Daniel Vargas | 4 horas e 20 minutos | R$ 78 |
| Cristian Mateus | 6 horas | R$ 108 |
| Rafael Dosper | 3 horas | R$ 54 |
| Nicolas Cursino | 3 horas | R$ 90 |
| Rafael Bettini | 13 horas e 16 minutos | R$ 238,8 |

Salários: 929,4 reais

AWS: 0 reais

Total: 929,4 reais