**Orçamento esperado**

10 horas totais de trabalho cada.

Salários: 1.710reais

AWS: 65 reais

Total: 1.775 reais

**Orçamento real**

30 horas e 52 minutos totais de trabalho da equipe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsavel | Horas na sprint | Preço na sprint |
| Carolina Margiotti | 5 horas e 22 minutos | R$ 96,6 |
| Felipe Silva | 3 horas | R$ 54 |
| Renan Medeiros | 3 horas | R$ 99 |
| Daniel Vargas | 5 horas e 40 minutos | R$ 102 |
| Cristian Mateus | 2 horas e 30 minutos | R$ 45 |
| Rafael Dosper | 2 horas e 20 minutos | R$ 42 |
| Nicolas Cursino | 3 horas | R$ 90 |
| Rafael Bettini | 6 horas | R$ 108 |

Salários: 636,6 reais

AWS: 45,51 reais

Total: 682,11 reais