Orçamento esperado

32 horas totais de trabalho cada.

Salários: 5.472 reais

AWS: 64,79 reais

Custos extras: 553,68

Total: 6.090,47 reais

Orçamento real

24 horas e 11 minutos totais de trabalho da equipe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsavel | Horas na sprint | Preço na sprint |
| Carolina Margiotti | 8 horas e 50 minutos | R$ 159 |
| Felipe Silva | 3 horas 15 minutos | R$ 58,5 |
| Renan Medeiros | 2 horas 14 minutos | R$ 73,7 |
| Daniel Vargas | 50 minutos | R$ 15 |
| Cristian Mateus | 0 | R$ 0 |
| Rafael Dosper | 0 | R$ 0 |
| Nicolas Cursino | 3 horas 2 minutos | R$ 91 |
| Rafael Bettini | 6 horas | R$ 108 |

Salários: 505,2 reais

AWS: 0 reais

Total: 505,2 reais